自研 IAM 认证授权中心
详细设计文档与开发计划

适用场景：SaaS 平台、多应用插件、商城、支付、仓储、物流、商户、消费者、私域商城、私有化部署

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 方案路线 | 纯自研 IAM；不依赖 TOPIAM 或外部 IAM 成品 |
| 核心模型 | 多身份域 Realm + 多租户 Tenant + 多应用 App + 应用实例 AppInstance + 主体 Subject + 关系权限 |
| 目标读者 | 产品负责人、架构师、后端研发、前端研发、测试、运维、安全负责人 |
| 输出范围 | 功能点、表结构、流程、接口、缓存、测试、开发计划、风险与验收标准 |

核心结论

采用一套 IAM 服务承载所有认证与授权能力，通过 Realm 做身份域隔离，而不是为每个应用重复建设账号系统。

业务表统一保存 type_code；类型定义进入类型配置中心；页面展示进入页面配置中心；IAM 内核只识别少量系统内置语义编码。

账号 Account 只表示“谁能登录”；主体 Subject 表示“以什么业务身份进入系统”；主体关系 SubjectRelation 表示“谁管理谁、谁归属于谁、谁服务谁”。

权限判断不只依赖 RBAC，还需要结合数据范围、主体关系、策略规则，形成 RBAC + ABAC + Relation + DataScope 的综合模型。

# 目录

1. 背景与设计目标

2. 总体架构

3. 核心概念与领域模型

4. 详细功能点

5. 类型配置与页面配置设计

6. 数据库表设计

7. 核心流程与算法

8. API 接口设计

9. 缓存、网关与业务系统接入

10. 开发计划与里程碑

11. 测试、验收与上线计划

12. 风险与治理建议

13. 附录：核心 DDL 摘要

# 1. 背景与设计目标

当前业务存在多个应用插件和多个后台入口：SaaS 后台、支付中心、商城平台端、商家后台、支付服务商后台、支付商户后台、仓储系统、物流系统、消费者端、私域商城等。每个系统都可能有自己的用户、角色、菜单、接口与业务身份。如果继续让每个应用单独维护账号和权限，会出现账号割裂、权限重复、无法单点登录、审计不统一、私有化部署成本高等问题。

## 1.1 业务对象示例

| 对象 | 业务身份 | 需要进入的系统 | 权限特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| zhangsan | SaaS 平台管理员 | SaaS 后台、支付中心平台端 | 平台级管理，可管理租户、应用、内部人员、支付中心配置 |
| lisi | 租户管理员 / 应用管理者 | 租户后台、商城平台端、支付服务商后台、仓储/物流管理端 | 只能管理自己租户下应用、商户、消费者、特约支付商户 |
| wangwu | 商城商户 + 支付特约商户 | 商家后台、支付商户后台 | 同一账号多主体；商城数据限自己店铺，支付数据限自己支付商户 |
| wangmazi | 私域商城主体 / 商户 | 私域商城、商家后台、支付商户后台 | 可被租户或私域管理员管理 |
| laowang | 私域商城主体 / 商户 | 私域商城、商家后台 | 与 wangmazi 同类主体 |
| libai / libai2 | 消费者 | 消费者端 | 只管理自己的资料、订单、售后等 |

## 1.2 设计目标

统一登录：一个 IAM 登录中心承载所有系统登录入口，支持 SSO 和统一退出。

统一身份：通过 Realm 隔离内部员工、租户管理员、商户、消费者、私域用户。

统一授权：统一定义应用、资源、角色、权限、数据范围、策略和主体关系。

统一扩展：新应用插件通过注册 App、AppInstance、资源、权限、入口即可接入。

统一审计：登录、授权、角色变更、敏感操作、Token 签发与吊销均可追溯。

支持私有化：私有化部署时仍复用同一套 IAM 模型，只是租户数量和隔离策略不同。

## 1.3 不做什么

第一版不做复杂低代码平台，但需要保留页面配置和类型配置能力。

第一版不强制做 SAML、LDAP、企业微信等外部身份源，但接口和数据模型要预留。

第一版不把权限表达式做成完整编程语言，策略中心先支持常用条件和处理器扩展。

# 2. 总体架构

总体采用“一个 IAM 服务，多个身份域，多个租户，多个应用实例”的架构。所有业务系统不再各自维护登录态，而是通过 IAM 获取 Token、菜单、权限和数据范围。

图 2-1 自研 IAM 总体架构

## 2.1 模块划分

| 模块 | 职责 | 第一版优先级 |
| --- | --- | --- |
| 身份域 Realm | 区分平台员工、租户管理员、商户、消费者、私域商城用户的账号空间、登录策略和安全策略 | P0 |
| 账号 Account | 账号资料、凭证、绑定身份、状态、设备、登录历史 | P0 |
| 认证 Auth | 账号密码、验证码、MFA、授权码、Token、刷新、吊销 | P0 |
| SSO Session | 全局登录态、跨应用免登、统一退出、在线用户 | P0 |
| 租户 Tenant | 租户、组织、成员、应用开通、到期、套餐 | P0 |
| 应用 App | 应用注册、入口、回调、资源、权限模板、版本 | P0 |
| 应用实例 AppInstance | 租户下的应用实例、实例配置、实例角色和权限 | P0 |
| 主体 Subject | 业务身份，如商户、支付商户、消费者、平台员工 | P1 |
| 关系 Relation | 管理、拥有、归属、服务等主体关系 | P1 |
| 权限 Permission | 菜单、按钮、接口、字段、数据、策略权限 | P0/P1 |
| 策略 Policy | 登录策略、访问策略、数据策略、MFA 策略、关系策略 | P2 |
| 审计 Audit | 登录日志、操作日志、授权变更、敏感操作 | P0/P1 |
| 配置中心 Config | 类型配置、页面配置、字段配置、数据源配置 | P1 |

## 2.2 推荐服务边界

初期建议一个 IAM 后端服务，内部按 auth、account、tenant、app、permission、policy、audit 模块化。

权限校验可提供 SDK 和网关插件，业务服务不直接解析复杂权限表。

Redis 用于验证码、短期授权码、SSO Session、Token 黑名单、权限缓存。

MySQL 或 PostgreSQL 存储核心数据；日志量上来后再引入 ClickHouse 或 Elasticsearch。

# 3. 核心概念与领域模型

图 3-1 IAM 核心领域模型

| 概念 | 定位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Realm 身份域 | 逻辑账号空间 | 定义账号来源、登录策略、注册策略、密码策略和账号唯一性范围 |
| Account 账号 | 登录主体 | 保存账号基本信息和凭证；同一账号可对应多个业务主体 |
| Tenant 租户 | 客户组织边界 | 管理客户、应用开通、组织成员、租户级权限 |
| App 应用 | 插件系统定义 | 例如商城、支付、仓储、物流、SaaS 后台 |
| AppInstance 应用实例 | 租户下应用实例 | 例如 lisi 的商城实例、lisi 的支付实例 |
| Subject 主体 | 业务身份 | 例如租户管理员、商城商户、支付商户、消费者 |
| SubjectRelation 主体关系 | 关系权限基础 | 例如 lisi 管理 wangwu；支付服务商服务特约支付商户 |
| Resource 资源 | 权限保护对象 | 菜单、页面、按钮、接口、字段等 |
| Permission 权限 | 动作授权单元 | 应用:模块:资源:动作，例如 mall:merchant:audit |
| Role 角色 | 权限集合 | 平台角色、租户角色、应用角色、商户角色 |
| DataScope 数据范围 | 数据裁剪规则 | 全平台、当前租户、当前商户、当前支付商户、本人等 |
| Policy 策略 | 动态规则 | 基于属性、关系、状态、时间、IP、MFA 等做附加判断 |

## 3.1 Account 与 Subject 的区别

Account 是登录账号，Subject 是账号在某个租户、应用或业务场景下的业务身份。不要把业务身份都塞进账号表，否则 wangwu 这种同一账号同时是商城商户和支付特约商户的情况会很难处理。

| 对象 | Account 视角 | Subject 视角 |
| --- | --- | --- |
| wangwu | 同一个登录账号 acc_wangwu | 商城主体 sub_wangwu_mall_merchant；支付主体 sub_wangwu_pay_merchant |
| lisi | 同一个登录账号 acc_lisi | 租户管理员主体；支付服务商管理员主体；商城平台管理员主体 |
| libai | 消费者登录账号 acc_libai | 消费者主体 sub_libai_consumer |

## 3.2 权限判断公式

建议把权限判断抽象成下面的公式，业务系统只需提交上下文和待访问资源，IAM 返回允许/拒绝以及数据范围条件。

Allowed = AccountStatusOK

AND RealmPolicyOK

AND TenantStatusOK

AND AppInstanceStatusOK

AND HasPermission(subject, permission_code)

AND RelationPolicyOK(subject, target)

AND DataScopeOK(subject, target_data)

AND PolicyRulesOK(context)

# 4. 详细功能点

## 4.1 身份域管理 Realm

身份域创建、编辑、启用、禁用、排序、描述。

身份域登录页配置：Logo、标题、主题、登录方式、注册入口。

账号唯一性规则：同 Realm 内手机号、邮箱、用户名唯一；不同 Realm 可重复。

注册策略：是否开放注册、是否邀请注册、是否需要审核。

安全策略：密码复杂度、密码过期、MFA 强制、登录失败锁定、验证码策略。

默认角色和默认主体创建规则。

身份域审计：谁创建、谁修改、何时启停。

## 4.2 账号中心 Account

账号创建、编辑、冻结、解冻、注销、批量导入、批量导出。

密码设置、重置、强制改密、密码过期提醒。

手机号、邮箱、微信、支付宝、企业微信等身份绑定预留。

登录历史、登录设备、可信设备、风险等级。

账号状态流转：待激活、正常、锁定、禁用、注销、风险。

## 4.3 认证中心 Auth

账号密码登录、手机号验证码登录、邮箱验证码登录、扫码登录预留。

MFA：TOTP、短信二次验证、邮箱二次验证。

图形验证码、登录失败次数限制、新设备登录提醒、异地登录提醒。

OAuth2 授权码模式、Refresh Token 模式、Token 吊销。

统一登出、单应用登出、踢下线、在线会话查询。

## 4.4 租户中心 Tenant

租户创建、编辑、启用、禁用、到期、续费、套餐管理。

租户管理员配置、组织架构、成员、岗位。

租户应用开通、关闭、到期、实例配置。

租户数据隔离策略、私有化参数、审计日志。

## 4.5 应用中心 App

应用注册、应用分类、应用入口、回调地址、客户端密钥。

应用资源注册：菜单、页面、按钮、接口、字段。

应用权限模板、角色模板、版本发布、应用上架/下架。

支持多租户、是否支持 SSO、Token 有效期、Scope 配置。

## 4.6 应用实例 AppInstance

租户开通应用后生成实例。

实例配置独立于应用模板，例如 lisi 的商城实例配置。

实例级角色、实例级菜单、实例级权限、实例审计。

实例到期、禁用、续费、停用。

## 4.7 主体中心 Subject

主体创建、绑定账号、解绑账号、禁用、启用。

主体类型包括平台员工、租户管理员、商城商户、支付服务商、支付商户、消费者。

主体归属租户、应用、应用实例，并引用业务系统实体 ID。

主体角色授权、主体数据范围、主体关系查询。

## 4.8 主体关系中心 Relation

关系类型：管理、拥有、归属、服务、代理、关联。

关系有效期、生效状态、关系链查询。

用于判断 lisi 是否能管理 wangwu、服务商是否能管理特约支付商户、商户是否拥有店铺。

## 4.9 权限中心 Permission

资源维护：菜单、页面、按钮、接口、字段。

权限维护：应用:模块:资源:动作。

角色维护、角色授权、主体授权、权限回收。

菜单树生成、按钮权限返回、接口权限校验、字段权限预留。

## 4.10 数据权限 DataScope

全平台、当前租户、当前应用实例、当前组织、当前组织及下级、当前商户、当前店铺、当前支付商户、本人、自定义。

将数据权限转换成业务系统可执行的查询条件。

支持角色数据范围、主体数据范围、策略数据范围叠加。

## 4.11 策略中心 Policy

登录策略：IP、设备、时间、Realm、MFA。

访问策略：账号状态、租户状态、应用实例状态、主体状态。

关系策略：必须存在 MANAGE、SERVICE、OWN 等关系。

数据策略：字段级、数据级、导出级控制。

策略命中日志和策略模拟测试。

## 4.12 审计与安全中心

登录日志、登出日志、Token 签发日志、授权码使用日志。

账号变更、角色变更、权限变更、关系变更、策略变更。

敏感操作二次确认、导出审计、管理员操作审计。

审计日志可按租户、应用、主体、账号、时间、动作查询。

# 5. 类型配置与页面配置设计

type 不应直接写死在业务表或前端代码中。推荐统一使用 type_code，并通过类型配置表解释含义，通过页面配置表决定页面如何展示和录入。需要注意的是，部分 type_code 是 IAM 内核语义编码，系统逻辑需要识别，不能随意删除或改变语义。

## 5.1 三层关系

| 层次 | 保存内容 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 业务表 | type_code / category_code / status_code | 只保存最终选择的编码，不保存展示逻辑 |
| 类型配置 | category_code、type_code、type_name、system_builtin、handler_code | 维护有哪些类型、显示名称、排序、是否内置、处理器 |
| 页面配置 | page_code、field_code、field_type、data_source、required、visible | 控制列表、表单、下拉、字段校验、查询条件 |

## 5.2 系统内置类型与业务扩展类型

| 类型分类 | 示例 | 是否 IAM 内核依赖 | 配置策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| RESOURCE_TYPE | MENU / API / BUTTON / PAGE / FIELD | 是 | 可改名称、图标、排序；不可删除内置项 |
| DATA_SCOPE_TYPE | ALL_PLATFORM / CURRENT_TENANT / CURRENT_MERCHANT / SELF | 是 | 每个内置项对应数据范围处理器 |
| RELATION_TYPE | MANAGE / OWN / BELONG / SERVICE | 是 | 关系鉴权需要识别语义 |
| APP_ENTRY_TYPE | PLATFORM / TENANT_ADMIN / MERCHANT / CONSUMER | 是 | 登录后入口过滤依赖语义 |
| SUBJECT_TYPE | MALL_MERCHANT / PAY_MERCHANT / CONSUMER | 部分是 | 关键主体类型建议内置，业务类型可扩展 |
| TENANT_TYPE | SAAS_TENANT / PRIVATE_TENANT / PARTNER_TENANT | 一般否 | 主要用于展示、筛选和业务分类 |
| APP_CATEGORY | MALL / PAY / WMS / LOGISTICS | 一般否 | 主要用于应用市场分类 |

## 5.3 配置表建议

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| iam_type_category | 类型分类表 | category_code, category_name, system_builtin, editable, status |
| iam_type_item | 类型项表 | category_code, type_code, type_name, parent_code, handler_code, config_json |
| iam_page_config | 页面配置表 | app_id, page_code, page_name, route_path, component_path, config_json |
| iam_page_field_config | 页面字段配置表 | page_id, field_code, field_type_code, data_source, required, visible, searchable |

## 5.4 页面字段示例

| 页面 | 字段 | 字段类型 | 数据源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 租户新增页 | type_code | SELECT | TENANT_TYPE | 从类型配置读取租户类型 |
| 主体管理页 | subject_type_code | SELECT | SUBJECT_TYPE | 读取主体类型，内置项不可删除 |
| 资源管理页 | resource_type_code | SELECT | RESOURCE_TYPE | 区分菜单、按钮、接口、字段 |
| 角色配置页 | role_type_code | SELECT | ROLE_TYPE | 角色作用域分类 |
| 数据范围页 | scope_type_code | SELECT | DATA_SCOPE_TYPE | 决定数据范围处理器 |

# 6. 数据库表设计

数据库设计按“核心表 + 配置表 + 关系表 + 日志表”的方式组织。ID 建议使用 Snowflake、ULID 或 UUID；所有业务表建议具备 created_at、updated_at、created_by、updated_by、deleted、version、remark 等通用字段。

## 6.1 类型与页面配置表

### iam_type_category：类型分类表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| category_code | varchar(100) | 类型分类编码，唯一 |
| category_name | varchar(100) | 类型分类名称 |
| description | varchar(500) | 说明 |
| system_builtin | boolean | 是否系统内置 |
| editable | boolean | 是否允许编辑 |
| status | varchar(32) | NORMAL/DISABLED |
| created_at / updated_at | datetime | 时间字段 |

建议索引：uk_category_code(category_code)

### iam_type_item：类型项表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| category_code | varchar(100) | 类型分类编码 |
| type_code | varchar(100) | 类型项编码 |
| type_name | varchar(100) | 显示名称 |
| parent_code | varchar(100) | 父类型编码，可选 |
| handler_code | varchar(100) | 处理器编码，内核类型使用 |
| sort | int | 排序 |
| system_builtin | boolean | 是否内置 |
| editable / deletable | boolean | 是否可编辑/删除 |
| status | varchar(32) | NORMAL/DISABLED |
| config_json | json | 扩展配置 |

建议索引：uk_category_type(category_code,type_code), idx_type_handler(handler_code)

### iam_page_config：页面配置表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| app_id | varchar(64) | 所属应用，可为空表示 IAM 全局页面 |
| page_code | varchar(100) | 页面编码 |
| page_name | varchar(100) | 页面名称 |
| page_type_code | varchar(100) | 页面类型 |
| route_path | varchar(255) | 前端路由 |
| component_path | varchar(255) | 组件路径 |
| layout_type | varchar(64) | 布局类型 |
| status | varchar(32) | 状态 |
| config_json | json | 页面扩展配置 |

建议索引：uk_app_page(app_id,page_code)

### iam_page_field_config：页面字段配置表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| page_id | varchar(64) | 页面 ID |
| field_code | varchar(100) | 字段编码 |
| field_name | varchar(100) | 字段名称 |
| field_type_code | varchar(100) | TEXT/SELECT/DATE/TREE 等 |
| data_source | varchar(255) | 数据源，如 TENANT_TYPE |
| required | boolean | 是否必填 |
| readonly | boolean | 是否只读 |
| visible | boolean | 是否可见 |
| searchable / sortable | boolean | 是否搜索/排序 |
| sort | int | 排序 |
| config_json | json | 校验规则、placeholder 等 |

建议索引：uk_page_field(page_id,field_code)

## 6.2 身份与账号表

### iam_realm：身份域表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| code | varchar(100) | 身份域编码 |
| name | varchar(100) | 身份域名称 |
| type_code | varchar(100) | 身份域类型 |
| login_url | varchar(500) | 独立登录页 |
| register_enabled | boolean | 是否允许注册 |
| sso_enabled | boolean | 是否支持 SSO |
| mfa_required | boolean | 是否强制 MFA |
| password_policy_id | varchar(64) | 密码策略 |
| status | varchar(32) | 状态 |
| config_json | json | 扩展配置 |

建议索引：uk_realm_code(code), idx_realm_type(type_code)

### iam_account：账号表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 账号 ID |
| realm_id | varchar(64) | 身份域 ID |
| username | varchar(100) | 用户名 |
| mobile | varchar(32) | 手机号 |
| email | varchar(255) | 邮箱 |
| nickname | varchar(100) | 昵称 |
| avatar_url | varchar(500) | 头像 |
| status | varchar(32) | NORMAL/DISABLED/LOCKED/CANCELLED/RISK |
| locked_until | datetime | 锁定截止 |
| last_login_at | datetime | 最近登录时间 |
| last_login_ip | varchar(64) | 最近登录 IP |
| password_updated_at | datetime | 密码更新时间 |
| risk_level | varchar(32) | 风险等级 |

建议索引：uk_realm_username(realm_id,username), uk_realm_mobile(realm_id,mobile), uk_realm_email(realm_id,email)

### iam_account_credential：账号凭证表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| account_id | varchar(64) | 账号 ID |
| credential_type_code | varchar(100) | PASSWORD/TOTP/SMS/EMAIL |
| secret_hash | varchar(500) | 密码 Hash 或密钥 Hash |
| salt | varchar(128) | 盐 |
| algorithm | varchar(64) | bcrypt/argon2/pbkdf2 |
| expires_at | datetime | 过期时间 |
| status | varchar(32) | 状态 |

建议索引：idx_credential_account(account_id), idx_credential_type(credential_type_code)

### iam_account_identity：第三方身份绑定表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| account_id | varchar(64) | 账号 ID |
| provider_code | varchar(100) | WECHAT/ALIPAY/DINGTALK/WEWORK |
| union_id | varchar(255) | 第三方 UnionID |
| open_id | varchar(255) | 第三方 OpenID |
| nickname | varchar(100) | 第三方昵称 |
| avatar_url | varchar(500) | 头像 |
| status | varchar(32) | NORMAL/UNBOUND |
| bind_at | datetime | 绑定时间 |

建议索引：uk_provider_union(provider_code,union_id), uk_provider_open(provider_code,open_id)

### iam_account_device：账号设备表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| account_id | varchar(64) | 账号 ID |
| device_id | varchar(128) | 设备 ID |
| device_type_code | varchar(100) | PC/H5/APP/MINI_PROGRAM |
| device_name | varchar(100) | 设备名称 |
| user_agent | varchar(1000) | UA |
| ip | varchar(64) | IP |
| trusted | boolean | 是否可信设备 |
| last_login_at | datetime | 最近登录 |

建议索引：idx_device_account(account_id), uk_account_device(account_id,device_id)

## 6.3 认证与 SSO 表

### iam_sso_session：全局会话表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | Session ID |
| account_id | varchar(64) | 账号 ID |
| realm_id | varchar(64) | 身份域 ID |
| session_key_hash | varchar(255) | Session Key Hash |
| login_ip | varchar(64) | 登录 IP |
| user_agent | varchar(1000) | UA |
| device_id | varchar(128) | 设备 ID |
| status | varchar(32) | ACTIVE/EXPIRED/LOGOUT |
| expired_at | datetime | 过期时间 |
| last_active_at | datetime | 最后活跃 |

建议索引：idx_sso_account(account_id), idx_sso_status(status)

### iam_oauth_client：应用客户端表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| app_id | varchar(64) | 应用 ID |
| client_id | varchar(100) | 客户端 ID |
| client_secret_hash | varchar(255) | 客户端密钥 Hash |
| redirect_uris | json | 允许回调地址 |
| grant_types | json | 授权模式 |
| scopes | json | 授权范围 |
| access_token_ttl | int | Access Token 秒 |
| refresh_token_ttl | int | Refresh Token 秒 |
| status | varchar(32) | 状态 |

建议索引：uk_client_id(client_id), idx_client_app(app_id)

### iam_oauth_code：授权码表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| code_hash | varchar(255) | 授权码 Hash |
| client_id | varchar(100) | 客户端 ID |
| account_id | varchar(64) | 账号 ID |
| realm_id | varchar(64) | 身份域 ID |
| redirect_uri | varchar(500) | 回调地址 |
| scope | varchar(500) | 授权范围 |
| used | boolean | 是否使用 |
| expired_at | datetime | 过期时间 |

建议索引：uk_oauth_code(code_hash), idx_oauth_code_client(client_id)

### iam_token：Token 表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| token_type_code | varchar(100) | ACCESS/REFRESH |
| token_value_hash | varchar(255) | Token Hash |
| account_id | varchar(64) | 账号 ID |
| realm_id | varchar(64) | 身份域 ID |
| client_id | varchar(100) | 客户端 ID |
| app_id | varchar(64) | 应用 ID |
| app_instance_id | varchar(64) | 应用实例 ID |
| subject_id | varchar(64) | 主体 ID |
| tenant_id | varchar(64) | 租户 ID |
| status | varchar(32) | ACTIVE/REVOKED/EXPIRED |
| issued_at / expired_at / revoked_at | datetime | 时间字段 |

建议索引：idx_token_account(account_id), idx_token_client(client_id), idx_token_status(status)

## 6.4 租户与组织表

### iam_tenant：租户表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 租户 ID |
| code | varchar(100) | 租户编码 |
| name | varchar(100) | 租户名称 |
| type_code | varchar(100) | SAAS_TENANT/PRIVATE_TENANT 等 |
| parent_id | varchar(64) | 父租户，可选 |
| owner_account_id | varchar(64) | 负责人账号 |
| status | varchar(32) | NORMAL/DISABLED/EXPIRED |
| expired_at | datetime | 到期时间 |
| config_json | json | 租户扩展配置 |

建议索引：uk_tenant_code(code), idx_tenant_type(type_code), idx_tenant_status(status)

### iam_org_unit：组织部门表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 组织 ID |
| tenant_id | varchar(64) | 租户 ID |
| parent_id | varchar(64) | 父组织 |
| name | varchar(100) | 组织名称 |
| code | varchar(100) | 组织编码 |
| level | int | 层级 |
| path | varchar(1000) | 层级路径 |
| sort | int | 排序 |
| status | varchar(32) | 状态 |

建议索引：idx_org_tenant(tenant_id), idx_org_parent(parent_id), idx_org_path(path)

### iam_membership：租户成员表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| tenant_id | varchar(64) | 租户 ID |
| account_id | varchar(64) | 账号 ID |
| org_unit_id | varchar(64) | 组织 ID |
| member_type_code | varchar(100) | ADMIN/STAFF/MERCHANT/CONSUMER |
| subject_id | varchar(64) | 对应主体，可选 |
| status | varchar(32) | ACTIVE/DISABLED/LEFT |
| joined_at | datetime | 加入时间 |

建议索引：uk_tenant_account(tenant_id,account_id), idx_member_subject(subject_id)

## 6.5 应用与实例表

### iam_app：应用表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 应用 ID |
| code | varchar(100) | 应用编码 |
| name | varchar(100) | 应用名称 |
| type_code | varchar(100) | PLATFORM/TENANT_APP/MERCHANT_APP |
| category_code | varchar(100) | MALL/PAY/WMS/LOGISTICS |
| icon | varchar(500) | 图标 |
| entry_url | varchar(500) | 默认入口 |
| sso_enabled | boolean | 支持 SSO |
| multi_tenant | boolean | 支持多租户 |
| status | varchar(32) | NORMAL/DISABLED/OFFLINE |
| version | varchar(64) | 版本 |
| config_json | json | 扩展配置 |

建议索引：uk_app_code(code), idx_app_category(category_code)

### iam_app_instance：应用实例表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 实例 ID |
| tenant_id | varchar(64) | 租户 ID |
| app_id | varchar(64) | 应用 ID |
| instance_code | varchar(100) | 实例编码 |
| instance_name | varchar(100) | 实例名称 |
| status | varchar(32) | NORMAL/DISABLED/EXPIRED |
| opened_at | datetime | 开通时间 |
| expired_at | datetime | 到期时间 |
| config_json | json | 实例配置 |

建议索引：uk_tenant_app(tenant_id,app_id), idx_app_instance_tenant(tenant_id)

### iam_app_entry：应用入口表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| app_id | varchar(64) | 应用 ID |
| entry_code | varchar(100) | 入口编码 |
| entry_name | varchar(100) | 入口名称 |
| entry_type_code | varchar(100) | PLATFORM/TENANT_ADMIN/MERCHANT/CONSUMER |
| entry_url | varchar(500) | 入口 URL |
| status | varchar(32) | 状态 |
| config_json | json | 入口扩展配置 |

建议索引：uk_app_entry(app_id,entry_code), idx_entry_type(entry_type_code)

## 6.6 主体与关系表

### iam_subject：主体表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主体 ID |
| account_id | varchar(64) | 账号 ID，可空 |
| tenant_id | varchar(64) | 租户 ID |
| app_id | varchar(64) | 应用 ID，可空 |
| app_instance_id | varchar(64) | 应用实例 ID，可空 |
| subject_type_code | varchar(100) | 主体类型 |
| subject_ref_id | varchar(64) | 业务系统实体 ID |
| display_name | varchar(100) | 显示名称 |
| status | varchar(32) | NORMAL/DISABLED |
| config_json | json | 扩展配置 |

建议索引：idx_subject_account(account_id), idx_subject_tenant(tenant_id), uk_subject_ref(subject_type_code,subject_ref_id)

### iam_subject_relation：主体关系表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| tenant_id | varchar(64) | 租户 ID |
| app_id | varchar(64) | 应用 ID |
| relation_type_code | varchar(100) | MANAGE/OWN/BELONG/SERVICE |
| source_subject_id | varchar(64) | 关系源主体 |
| target_subject_id | varchar(64) | 关系目标主体 |
| status | varchar(32) | ACTIVE/DISABLED |
| effective_at | datetime | 生效时间 |
| expired_at | datetime | 失效时间 |
| config_json | json | 扩展配置 |

建议索引：idx_relation_source(source_subject_id), idx_relation_target(target_subject_id), idx_relation_type(relation_type_code)

## 6.7 权限、角色、策略表

### iam_resource：资源表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 资源 ID |
| app_id | varchar(64) | 应用 ID |
| parent_id | varchar(64) | 父资源 |
| resource_type_code | varchar(100) | MENU/PAGE/BUTTON/API/FIELD |
| code | varchar(100) | 资源编码 |
| name | varchar(100) | 资源名称 |
| path | varchar(500) | 路由或接口路径 |
| method | varchar(20) | HTTP 方法 |
| visible | boolean | 是否显示 |
| sort | int | 排序 |
| status | varchar(32) | 状态 |
| config_json | json | 扩展配置 |

建议索引：uk_app_resource_code(app_id,code), idx_resource_type(resource_type_code)

### iam_permission：权限表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 权限 ID |
| app_id | varchar(64) | 应用 ID |
| resource_id | varchar(64) | 资源 ID |
| permission_code | varchar(200) | 权限编码 |
| action_code | varchar(100) | VIEW/CREATE/UPDATE/DELETE/AUDIT |
| name | varchar(100) | 权限名称 |
| status | varchar(32) | 状态 |

建议索引：uk_permission_code(permission_code), idx_permission_app(app_id)

### iam_role：角色表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 角色 ID |
| tenant_id | varchar(64) | 租户 ID，可空 |
| app_id | varchar(64) | 应用 ID |
| app_instance_id | varchar(64) | 应用实例 ID，可空 |
| code | varchar(100) | 角色编码 |
| name | varchar(100) | 角色名称 |
| role_type_code | varchar(100) | PLATFORM/TENANT/APP/MERCHANT |
| built_in | boolean | 是否内置 |
| status | varchar(32) | 状态 |
| config_json | json | 扩展配置 |

建议索引：uk_role_scope_code(tenant_id,app_id,app_instance_id,code)

### iam_role_permission：角色权限表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| role_id | varchar(64) | 角色 ID |
| permission_id | varchar(64) | 权限 ID |
| effect | varchar(32) | ALLOW/DENY |
| created_at | datetime | 创建时间 |

建议索引：uk_role_permission(role_id,permission_id)

### iam_subject_role：主体角色表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| subject_id | varchar(64) | 主体 ID |
| role_id | varchar(64) | 角色 ID |
| tenant_id | varchar(64) | 租户 ID |
| app_instance_id | varchar(64) | 应用实例 ID |
| granted_by | varchar(64) | 授权人 |
| granted_at | datetime | 授权时间 |
| expired_at | datetime | 过期时间 |
| status | varchar(32) | ACTIVE/DISABLED |

建议索引：uk_subject_role(subject_id,role_id), idx_subject_role_subject(subject_id)

### iam_data_scope：数据权限表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| role_id | varchar(64) | 角色 ID，可空 |
| subject_id | varchar(64) | 主体 ID，可空 |
| scope_type_code | varchar(100) | ALL/TENANT/MERCHANT/SELF/CUSTOM |
| scope_value | varchar(255) | 范围值 |
| condition_json | json | 复杂条件 |
| status | varchar(32) | 状态 |

建议索引：idx_data_scope_role(role_id), idx_data_scope_subject(subject_id)

### iam_policy：策略表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 策略 ID |
| name | varchar(100) | 策略名称 |
| policy_type_code | varchar(100) | LOGIN/ACCESS/DATA/MFA/RELATION |
| effect | varchar(32) | ALLOW/DENY/MFA_REQUIRED |
| priority | int | 优先级 |
| status | varchar(32) | 状态 |
| config_json | json | 扩展配置 |

建议索引：idx_policy_type(policy_type_code), idx_policy_priority(priority)

### iam_policy_rule：策略规则表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| policy_id | varchar(64) | 策略 ID |
| condition_type_code | varchar(100) | ATTRIBUTE/RELATION/TIME/IP/STATUS |
| condition_expr | text | 条件表达式 |
| action_expr | text | 动作表达式 |
| created_at | datetime | 创建时间 |

建议索引：idx_policy_rule(policy_id)

## 6.8 审计日志表

### iam_login_log：登录日志表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| account_id | varchar(64) | 账号 ID |
| realm_id | varchar(64) | 身份域 ID |
| login_type_code | varchar(100) | PASSWORD/SMS/EMAIL/SSO |
| success | boolean | 是否成功 |
| fail_reason | varchar(500) | 失败原因 |
| ip | varchar(64) | IP |
| user_agent | varchar(1000) | UA |
| device_id | varchar(128) | 设备 ID |
| created_at | datetime | 时间 |

建议索引：idx_login_account(account_id), idx_login_time(created_at)

### iam_audit_log：审计日志表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(64) | 主键 |
| operator_account_id | varchar(64) | 操作账号 |
| operator_subject_id | varchar(64) | 操作主体 |
| tenant_id | varchar(64) | 租户 ID |
| app_id | varchar(64) | 应用 ID |
| action | varchar(100) | 操作动作 |
| resource_type_code | varchar(100) | 资源类型 |
| resource_id | varchar(64) | 资源 ID |
| before_json | json | 变更前 |
| after_json | json | 变更后 |
| ip | varchar(64) | IP |
| user_agent | varchar(1000) | UA |
| created_at | datetime | 时间 |

建议索引：idx_audit_operator(operator_account_id), idx_audit_tenant(tenant_id), idx_audit_time(created_at)

# 7. 核心流程与算法

## 7.1 SSO 登录流程

图 7-1 SSO 登录与跨应用免登流程

1. 用户访问业务系统，业务系统发现无本应用登录态。

2. 业务系统携带 client_id、redirect_uri、state 跳转 IAM。

3. IAM 根据 Realm、应用、入口决定登录页和登录策略。

4. 用户完成账号密码、验证码或 MFA。

5. IAM 创建全局 SSO Session，并生成一次性授权码 Code。

6. 业务系统后端用 Code 换取 Access Token 和 Refresh Token。

7. 用户再次访问另一个应用时，IAM 检测已有 SSO Session，无需重新输入密码，直接签发新应用 Token。

## 7.2 鉴权流程

图 7-2 接口权限与数据权限综合鉴权流程

function checkAccess(context, permissionCode, target):

assertTokenValid(context.token)

assertAccountEnabled(context.accountId)

assertTenantEnabled(context.tenantId)

assertAppInstanceEnabled(context.appInstanceId)

roles = loadSubjectRoles(context.subjectId, context.appInstanceId)

permissions = loadPermissions(roles)

if permissionCode not in permissions:

return DENY

dataScope = calculateDataScope(context.subjectId, roles, permissionCode)

if requiresRelation(permissionCode):

assertRelationExists(context.subjectId, target.subjectId, requiredRelationType)

policyDecision = evaluatePolicies(context, permissionCode, target)

return ALLOW(dataScope) if policyDecision.allow else DENY

## 7.3 菜单生成算法

1. 登录后确认 account、tenant、app_instance、subject。

2. 加载该 subject 在该 app_instance 下的角色。

3. 加载角色关联的 MENU/PAGE/BUTTON 权限。

4. 按照 resource.parent_id 构建菜单树。

5. 过滤不可见、禁用、未授权的菜单。

6. 返回菜单树、按钮权限集合、前端路由元信息。

## 7.4 数据范围计算规则

| 数据范围 | 适用对象 | 转换示例 |
| --- | --- | --- |
| ALL_PLATFORM | zhangsan 平台管理员 | 不追加租户条件，可看全平台 |
| CURRENT_TENANT | lisi 租户管理员 | where tenant_id = 当前 tenant_id |
| CURRENT_APP_INSTANCE | 应用实例管理员 | where app_instance_id = 当前实例 |
| CURRENT_MERCHANT | wangwu 商城商户 | where merchant_id = 当前商城商户 ID |
| CURRENT_PAY_MERCHANT | wangwu 支付商户 | where pay_merchant_id = 当前支付商户 ID |
| SELF | libai 消费者 | where account_id = 当前账号 或 consumer_id = 当前消费者主体 |
| CUSTOM | 特殊角色 | 根据 condition_json 生成条件 |

## 7.5 典型业务场景

| 场景 | 关键判断 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| zhangsan 从 SaaS 后台进入支付中心 | 同 Realm 内已有 SSO Session；zhangsan 有支付中心平台端角色 | 无需重新登录，签发支付中心 Token |
| lisi 进入商城平台端 | lisi 是 tenant_lisi 的租户管理员；商城实例启用；有商城平台角色 | 进入商城平台端，只能管理本租户数据 |
| lisi 管理 wangwu | 存在 lisi_subject -> MANAGE -> wangwu_mall_merchant_subject 关系 | 允许商户审核、禁用、角色授权 |
| lisi 管理 wangwu 支付商户 | lisi 是 PAY_PROVIDER；存在 SERVICE 关系 | 允许进件、交易、结算管理 |
| wangwu 进入商家后台 | 当前主体为 MALL_MERCHANT；角色具备 merchant 权限 | 数据范围限制为当前 merchant_id |
| wangwu 进入支付商户后台 | 当前主体为 PAY_MERCHANT；角色具备支付商户权限 | 数据范围限制为当前 pay_merchant_id |
| libai 查看订单 | 消费者主体有效；有 consumer:order:view 权限 | 只能查看自己的订单 |

# 8. API 接口设计

接口建议按资源分组，并通过网关统一进行 Token 解析和基础鉴权。业务系统常用接口主要是登录、换 Token、取菜单、取权限、鉴权、同步资源、角色授权。

## 认证接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| POST /auth/login/password | 账号密码登录 |
| POST /auth/login/sms | 短信验证码登录 |
| POST /auth/logout | 退出登录 |
| POST /auth/token | 授权码换 Token |
| POST /auth/token/refresh | 刷新 Token |
| POST /auth/token/revoke | 吊销 Token |
| GET /auth/session/current | 查询当前 SSO 会话 |

## 账号接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| GET /accounts | 账号分页查询 |
| POST /accounts | 创建账号 |
| GET /accounts/{id} | 账号详情 |
| PUT /accounts/{id} | 编辑账号 |
| POST /accounts/{id}/disable | 禁用账号 |
| POST /accounts/{id}/enable | 启用账号 |
| POST /accounts/{id}/reset-password | 重置密码 |

## 租户与应用接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| GET /tenants | 租户分页 |
| POST /tenants | 创建租户 |
| POST /tenants/{id}/apps/{appId}/open | 开通应用 |
| POST /tenants/{id}/apps/{appId}/close | 关闭应用 |
| GET /apps | 应用列表 |
| POST /apps | 注册应用 |
| POST /apps/{id}/resources | 同步资源 |

## 权限接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| GET /subjects/{subjectId}/menus | 获取菜单树 |
| GET /subjects/{subjectId}/permissions | 获取权限码 |
| POST /roles | 创建角色 |
| POST /roles/{id}/permissions | 角色授权 |
| POST /subjects/{subjectId}/roles | 主体授权 |
| POST /access/check | 单次鉴权 |
| POST /access/batch-check | 批量鉴权 |

## 配置接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| GET /type-categories | 类型分类 |
| POST /type-items | 创建类型项 |
| GET /pages/{pageCode}/config | 获取页面配置 |
| POST /pages/{pageCode}/fields | 保存字段配置 |

## 8.1 鉴权接口请求示例

POST /access/check

{

"accountId": "acc_wangwu",

"subjectId": "sub_wangwu_merchant",

"tenantId": "tenant_lisi",

"appId": "mall",

"appInstanceId": "mall_lisi",

"permissionCode": "merchant:order:view",

"resourcePath": "/api/merchant/orders",

"action": "VIEW",

"target": {

"merchantId": "merchant_wangwu"

}

}

## 8.2 鉴权接口返回示例

{

"allowed": true,

"decisionReason": "ROLE_PERMISSION_AND_DATA_SCOPE_MATCHED",

"dataScope": {

"type": "CURRENT_MERCHANT",

"conditions": {

"merchant_id": "merchant_wangwu"

}

},

"obligations": []

}

# 9. 缓存、网关与业务系统接入

## 9.1 缓存设计

| 缓存 Key | 内容 | TTL 建议 | 失效策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| iam:captcha:{scene}:{mobile} | 短信/邮箱验证码 | 5 分钟 | 验证成功或过期删除 |
| iam:sso:{sessionId} | 全局 SSO Session | 2-8 小时 | 退出、踢下线、过期 |
| iam:token:blacklist:{jti} | 已吊销 Token JTI | Token 剩余有效期 | 吊销写入 |
| iam:perm:subject:{subjectId}:{appInstanceId} | 主体权限集合 | 5-15 分钟 | 角色/权限变更清理 |
| iam:menu:subject:{subjectId}:{appInstanceId} | 主体菜单树 | 5-15 分钟 | 菜单/角色变更清理 |
| iam:type:{categoryCode} | 类型项列表 | 30-60 分钟 | 类型配置变更清理 |
| iam:policy:active | 启用策略列表 | 5-10 分钟 | 策略变更清理 |

## 9.2 业务系统接入步骤

1. 在 IAM 注册 App，获得 app_id、client_id、client_secret。

2. 配置应用入口、回调地址、Token 有效期和 Scope。

3. 业务系统同步资源：菜单、页面、按钮、接口、字段。

4. 配置角色模板和默认权限。

5. 租户开通应用，生成 AppInstance。

6. 租户管理员给主体分配角色。

7. 前端未登录时跳转 IAM；后端用授权码换 Token。

8. 业务后端通过网关插件或 SDK 校验 Token 和权限。

9. 涉及列表查询时，业务服务接收 IAM 返回的数据范围并转换为 SQL 条件。

## 9.3 网关职责

解析 Access Token，校验签名、过期时间、issuer、audience。

根据路径和方法匹配 API 资源编码。

调用 IAM 鉴权接口或本地缓存鉴权结果。

将 account_id、tenant_id、app_instance_id、subject_id、data_scope 传给后端服务。

记录基础访问日志，敏感接口可强制二次校验。

# 10. 开发计划与里程碑

建议按阶段迭代，不要一开始做成过度复杂的平台。第一版先保证账号、租户、应用、SSO、基础权限跑通；第二版再补主体关系和数据权限；第三版补策略、安全、开放能力。

图 10-1 IAM 开发路线图

## 10.1 阶段拆分

| 阶段 | 周期建议 | 目标 | 主要交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：核心 IAM 底座 | 4-6 周 | 统一登录、租户、应用、基础 RBAC、SSO | Realm、Account、Tenant、App、AppInstance、Auth、Token、Role、Permission、菜单、接口鉴权、登录日志 |
| 阶段二：主体关系与业务身份 | 4-5 周 | 解决一个账号多业务身份 | Subject、SubjectRelation、Membership、AppEntry、商户/支付商户/消费者主体、入口过滤 |
| 阶段三：数据权限与策略 | 5-7 周 | 从功能权限升级为数据权限 | DataScope、Policy、关系策略、数据范围处理器、策略模拟、权限缓存 |
| 阶段四：安全审计与开放接入 | 4-6 周 | 可运营、可审计、可快速接入 | MFA、设备、风控、统一登出、在线用户、SDK、网关插件、审计增强 |
| 阶段五：私有化与运营增强 | 持续迭代 | 提升部署、运维、配置能力 | 私有化参数、配置导入导出、监控看板、权限审批、外部身份源 |

## 10.2 阶段一详细任务

| 任务包 | 内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 基础工程 | IAM 后端工程、数据库迁移、统一异常、日志、权限注解、OpenAPI 文档 | 服务可启动，健康检查正常，数据库初始化成功 |
| 身份域与账号 | Realm、Account、Credential、账号状态、密码 Hash、账号查询 | 可创建平台员工、租户管理员、商户、消费者账号 |
| 认证与 Token | 登录、授权码、Access Token、Refresh Token、退出、Token 刷新 | zhangsan 可登录，Token 可校验、刷新、吊销 |
| 租户与应用 | Tenant、App、AppInstance、OAuth Client、应用回调 | 可给 lisi 租户开通商城和支付应用 |
| 基础权限 | Resource、Permission、Role、RolePermission、SubjectRole | 菜单按角色展示，接口无权限返回 403 |
| SSO | 全局 Session、跨应用免登 | zhangsan 登录 SaaS 后台后进入支付中心不再输密码 |
| 审计 | LoginLog、AuditLog | 登录成功/失败、角色授权、应用开通均有日志 |

## 10.3 阶段二详细任务

| 任务包 | 内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 主体模型 | Subject 表、主体类型、主体绑定账号 | wangwu 同一账号可绑定商城商户主体和支付商户主体 |
| 主体关系 | MANAGE、OWN、BELONG、SERVICE 关系维护和查询 | lisi 可管理 wangwu，服务商可管理特约支付商户 |
| 应用入口 | AppEntry、入口权限、主体入口映射 | lisi 看到平台入口，wangwu 看到商户入口，libai 看到消费者入口 |
| 租户成员 | Membership、组织关联、成员状态 | 租户成员和主体可关联 |
| 业务接入试点 | 商城平台端、商家后台、支付商户后台接入 | 三类后台能用 IAM 登录并获取主体上下文 |

## 10.4 阶段三详细任务

| 任务包 | 内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 数据范围 | DataScope 表、scope handler、SQL 条件返回 | lisi 只能看本租户，wangwu 只能看自己店铺和支付商户 |
| 策略中心 | Policy、PolicyRule、处理器、优先级、命中日志 | 关系有效、状态正常、MFA 要求等策略可生效 |
| 权限缓存 | 权限、菜单、策略、类型缓存和失效机制 | 角色变更后缓存可失效，权限结果正确 |
| 权限模拟 | 输入账号/主体/资源，模拟鉴权结果 | 运维和测试可定位为什么允许或拒绝 |

## 10.5 阶段四详细任务

| 任务包 | 内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| MFA 与设备 | TOTP、短信二次验证、设备信任、登录提醒 | 高风险操作需要二次验证 |
| 统一登出 | 单应用登出、全局登出、踢下线、Token 黑名单 | 退出后所有应用 Token 失效或被拦截 |
| SDK 与网关插件 | Java/Node SDK、网关鉴权插件、示例项目 | 新应用 1-2 天内可完成接入 |
| 审计增强 | 敏感操作、授权变更、导出日志、审计检索 | 能按租户、账号、主体、操作类型追溯 |
| 监控告警 | 登录失败、Token 异常、鉴权失败率、接口延迟 | 接入运维监控和告警 |

## 10.6 人员与协作建议

| 角色 | 建议人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 架构师 / 技术负责人 | 1 | 模型设计、核心流程、权限算法、技术选型、代码评审 |
| 后端研发 | 2-4 | 认证、账号、租户、应用、权限、策略、审计接口开发 |
| 前端研发 | 1-2 | IAM 管理后台、登录页、菜单渲染、页面配置界面 |
| 测试 | 1-2 | 功能测试、权限矩阵测试、SSO 测试、安全测试、回归测试 |
| 运维 / DevOps | 1 | 部署、配置、日志、监控、告警、备份 |
| 产品 / 业务分析 | 1 | 角色权限矩阵、业务流程、验收标准、文档维护 |

# 11. 测试、验收与上线计划

## 11.1 核心验收场景

| 编号 | 场景 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| A1 | zhangsan 登录 SaaS 后台 | 登录成功，菜单和接口权限正确 |
| A2 | zhangsan 免登支付中心 | 不再输入密码即可进入支付中心平台端 |
| A3 | lisi 登录租户后台 | 只能看到 tenant_lisi 的应用实例和数据 |
| A4 | lisi 进入商城平台端 | 可管理 wangwu、wangmazi、libai 等本租户对象 |
| A5 | lisi 进入支付服务商后台 | 可管理自己服务关系下的特约支付商户 |
| A6 | wangwu 进入商家后台 | 只能看自己的店铺、商品、订单、售后 |
| A7 | wangwu 进入支付商户后台 | 只能看自己的交易、退款、结算 |
| A8 | libai 消费者登录 | 只能看自己的资料和订单 |
| A9 | 无权限访问接口 | 返回 403，并记录审计/访问日志 |
| A10 | 统一登出 | 退出后跨应用登录态失效 |

## 11.2 测试类型

单元测试：密码 Hash、Token、权限计算、数据范围处理器、策略处理器。

集成测试：登录、授权码、Token 刷新、菜单、接口鉴权、角色授权。

权限矩阵测试：按账号、主体、角色、应用实例、资源、数据范围进行组合测试。

安全测试：弱密码、暴力破解、Token 重放、越权、跨租户访问、回调地址伪造。

性能测试：登录峰值、Token 校验 QPS、菜单加载、鉴权接口延迟、缓存命中率。

兼容测试：SaaS 后台、支付中心、商城、商家后台、消费者端等多端接入。

## 11.3 上线步骤

1. 先上线 IAM 基础服务和管理后台，但不替换全部业务系统登录。

2. 选择 SaaS 后台与支付中心做第一批 SSO 接入。

3. 接入租户 lisi 与商城平台端，验证租户隔离。

4. 接入 wangwu 的商家后台与支付商户后台，验证多主体身份。

5. 开启审计和监控，观察登录失败率、鉴权失败率、Token 错误率。

6. 逐步迁移其他插件应用，迁移完成后关闭旧账号登录入口。

# 12. 风险与治理建议

| 风险 | 表现 | 治理建议 |
| --- | --- | --- |
| 权限模型过度复杂 | 研发难以实现，业务方不会配置 | 阶段化落地，P0 只做 RBAC + 基础数据范围 |
| type 过度页面化 | IAM 内核无法判断菜单/API/数据范围语义 | 系统内置 type_code 不允许删除或改变语义 |
| 业务系统绕过 IAM | 各应用仍各自做登录和权限 | 新应用必须注册 App 与资源；网关统一校验 Token |
| 数据权限失效 | 只校验接口，不校验数据范围 | 鉴权返回 dataScope，业务查询必须消费该条件 |
| 跨租户越权 | tenant_id 缺失或被篡改 | Token 内绑定 tenant/appInstance/subject，后端从上下文取，不信任前端参数 |
| Token 泄漏 | 长时间有效或无法吊销 | 短 Access Token + 长 Refresh Token + 黑名单 + 统一登出 |
| 权限缓存脏数据 | 角色变更后仍旧权限生效 | 授权变更发布事件，清理主体权限和菜单缓存 |
| 私有化分支失控 | 每个私有化版本改一套 IAM | 通过租户类型、配置项、插件化处理器，不复制账号系统 |

## 12.1 研发规范建议

所有业务系统不得直接读取 IAM 表；统一通过 API、SDK 或网关上下文获取权限。

所有接口资源必须注册到 iam_resource，所有权限编码必须唯一。

所有跨租户查询必须显式带 tenant_id 或从 IAM 上下文注入。

所有敏感操作必须记录 iam_audit_log。

所有内置 type_code 必须有单元测试保护，禁止被误删、误改语义。

所有角色权限变更必须触发缓存失效和审计记录。

# 13. 附录：核心 DDL 摘要

以下 DDL 仅作为研发建表起点，实际项目中需补充字符集、分区、注释、通用字段、外键策略、迁移脚本和审计触发逻辑。

CREATE TABLE iam_type_item (

id                 varchar(64)  PRIMARY KEY,

category_code      varchar(100) NOT NULL,

type_code          varchar(100) NOT NULL,

type_name          varchar(100) NOT NULL,

parent_code        varchar(100),

handler_code       varchar(100),

sort               int DEFAULT 0,

system_builtin     boolean DEFAULT false,

editable           boolean DEFAULT true,

deletable          boolean DEFAULT true,

status             varchar(32) NOT NULL,

config_json        json,

created_at         datetime NOT NULL,

updated_at         datetime NOT NULL,

UNIQUE (category_code, type_code)

);

CREATE TABLE iam_account (

id                   varchar(64) PRIMARY KEY,

realm_id             varchar(64) NOT NULL,

username             varchar(100),

mobile               varchar(32),

email                varchar(255),

nickname             varchar(100),

avatar_url           varchar(500),

status               varchar(32) NOT NULL,

locked_until         datetime,

last_login_at        datetime,

last_login_ip        varchar(64),

password_updated_at  datetime,

risk_level           varchar(32),

created_at           datetime NOT NULL,

updated_at           datetime NOT NULL,

UNIQUE (realm_id, username),

UNIQUE (realm_id, mobile),

UNIQUE (realm_id, email)

);

CREATE TABLE iam_subject (

id                  varchar(64) PRIMARY KEY,

account_id          varchar(64),

tenant_id           varchar(64),

app_id              varchar(64),

app_instance_id     varchar(64),

subject_type_code   varchar(100) NOT NULL,

subject_ref_id      varchar(64),

display_name        varchar(100),

status              varchar(32) NOT NULL,

config_json         json,

created_at          datetime NOT NULL,

updated_at          datetime NOT NULL,

UNIQUE (subject_type_code, subject_ref_id)

);

CREATE TABLE iam_subject_relation (

id                  varchar(64) PRIMARY KEY,

tenant_id           varchar(64),

app_id              varchar(64),

relation_type_code  varchar(100) NOT NULL,

source_subject_id   varchar(64) NOT NULL,

target_subject_id   varchar(64) NOT NULL,

status              varchar(32) NOT NULL,

effective_at        datetime,

expired_at          datetime,

config_json         json,

created_at          datetime NOT NULL,

updated_at          datetime NOT NULL

);

CREATE TABLE iam_permission (

id               varchar(64) PRIMARY KEY,

app_id           varchar(64) NOT NULL,

resource_id      varchar(64) NOT NULL,

permission_code  varchar(200) NOT NULL,

action_code      varchar(100) NOT NULL,

name             varchar(100) NOT NULL,

status           varchar(32) NOT NULL,

created_at       datetime NOT NULL,

updated_at       datetime NOT NULL,

UNIQUE (permission_code)

);

CREATE TABLE iam_data_scope (

id               varchar(64) PRIMARY KEY,

role_id          varchar(64),

subject_id       varchar(64),

scope_type_code  varchar(100) NOT NULL,

scope_value      varchar(255),

condition_json   json,

status           varchar(32) NOT NULL,

created_at       datetime NOT NULL,

updated_at       datetime NOT NULL

);

# 结束语

本方案的关键不是简单做一张用户表和角色表，而是建立可持续扩展的身份、主体、关系、应用实例和权限模型。第一版应优先跑通 zhangsan、lisi、wangwu、libai 这几类关键路径，再逐步补齐数据权限、策略、安全和私有化能力。